## Sprint 1 – Iniciar Sesión

**Fecha:** lunes 30 de septiembre – Viernes 4 de Octubre

**Reparto de Tareas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de Uso** | **Descripción** | **Tiempo** | **Encargado** | **Prioridad** |
| **1** | **Iniciar Sesión** | **21** |  |  |
|  | Instalación de Servidor | 2 | **TODOS** | 1 |
|  | Diagrama de Flujo | 1 | **DAVID** | 1 |
|  | Modelo Relacional | 1 | **JORGE** | 2 |
|  | Diccionario de Datos | 2 | **CRISTHIAN** | 3 |

**Diagrama de Gantt**



