## Sprint 2 – Iniciar Sesión, Envía Invitación

**Fecha:** lunes 7 de octubre – Viernes 11 de Octubre

**Reparto de Tareas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de Uso** | **Descripción** | **Tiempo** | **Encargado** | **Prioridad** |
| **1** | **Iniciar Sesión** | **26** |  |  |
|  | Instalación de Servidor | 2 | **TODOS** | 1 |
|  | Diagramas de Flujo | 1 | **DAVID** | 1 |
|  | Modelo de Entidad-Relación | 1 | **JORGE** | 2 |
|  | Diccionario de Datos | 2 | **CRISTHIAN** | 3 |
|  | Aprendizaje Continuo | 5 | **TODOS** | 1 |
|  | Prototipo de Interfaz de Usuario | 3 | **CRISTHIAN** | 2 |
|  | Diagrama de Secuencia | 1 | **JORGE** | 3 |
|  | Codificación | 3 | **DAVID** | 4 |
|  | Validación de datos | 2 | **DAVID** | 3 |
| **Caso de Uso** | **Descripción** | **Tiempo** | **Encargado** | **Prioridad** |
| **2** | **Envía Invitación** | **0** |  |  |
|  | Diagramas de Flujo |  | **JORGE** | 1 |
|  | Modelo Relacional |  | **JORGE** | 2 |

**Diagrama de Gantt**



